|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Пятерочка». |
| --- | --- |
|  | __________________ Суворов А.Д. «19 » _марта_2019 г. |

Методика тестирования и испытания

Автоматизированной системы: «МойСклад»

2019 г.

- Объект испытаний

Наименование

«МойСклад»

Область применения

Программа предназначена для упрощения и автоматизации работы со складом, учетом/отпуском товаров, а также для контроля за прибылью на предприятии ООО “Пятерочка”.

Обозначение программы

«МойСклад»

- Цель испытаний

Цель проведения испытаний - проверка соответствия характеристик разработанной программы (программного продукта) функциональным и отдельным иным видам требований, изложенным в документе Техническое задание.

- Общие положения

Основания для проведения испытаний

Испытания проводятся на основании Договора Между ЛДПК и ООО «Пятерочка» № 14 от 18 февраля 2019 г..

Место и продолжительность испытаний

Приемосдаточные испытания должны проводиться на объекте заказчика в сроки с 19.03.2019 по 25.03.2019

Приемосдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной исполнителем и согласованной с заказчиком Программы, и методики испытаний.

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документируют в Протоколе испытаний.

Перечень документов, предъявляемых на испытания

Состав программной документации должен включать в себя:

- Техническое задание;

- Программу и методику испытаний;

- Руководство системного программиста;

- Руководство пользователя;

- Текст программы;

- Объем испытаний

Перечень этапов испытаний

- Ознакомительный – проверка комплектности программной документации (приложение А), техническое задание, программа и методика испытаний, руководство программиста, ведомость эксплуатационных документов.

2. Испытания - проверка комплектности программной документации (приложение Б), техническое задание, программа и методика испытаний, руководство программиста, руководство оператора, ведомость эксплуатационных документов.

Количественные характеристики, подлежащие оценке

В ходе проведения приемосдаточных испытаний оценке подлежат количественные характеристики, такие как:

- комплектность программной документации;

- комплектность состава технических и программных средств.

Качественные характеристики, подлежащие оценке

В ходе проведения приемосдаточных испытаний оценке подлежат качественные (функциональные) характеристики программы. Проверке подлежит возможность выполнения программой перечисленных ниже функций:

- Добавление, удаление и редактирование товаров на складе

- Учет остатков  товаров

- Возможность контроля прибыли

- Обработка заказов покупателей

- Регистрация продаж, расчет сдачи, возвраты

- Импорт накладных и прайс-листов поставщиков из Excel

- Учет клиентов и договоров

- Поддержка 54-ФЗ — подключение онлайн-кассы

- Экспорт отчетов в Excel

Последовательность проведения и режимы испытаний

Испытания проводятся в последовательности, указанной в п. «Перечень этапов испытаний».

Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

В случае успешного проведения испытаний в полном объеме исполнитель совместно с заказчиком на основании Протокола испытаний утверждают Акт приемки-сдачи работ №1 (Акт завершения работ согласно п.1 РД 50-34.698-90).

Исполнитель передает заказчику программное изделие, программную (эксплуатационную) документацию и т.д.

В случае выявления несоответствия разработанной программы отдельным требованиям технического задания исполнитель проводит корректировку программы и программной документации по результатам испытаний в сроки, согласованные с заказчиком.

По завершении корректировки программы и программной документации исполнитель и заказчик проводят повторные испытания согласно настоящей программы и методик в объеме, требуемом для проверки проведения корректировок.

Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться поэтапно согласно п. «Перечень этапов испытаний» настоящего документа.

- Средства и порядок испытаний

Технические средства, использованные во время испытаний:

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

Системные требования для работы программного продукта должны быть следующими:

Процессор				От 2 ГГц;

Память				От 4 Гб;

Разрешение экрана 		От 1024x768;

Размер экрана			От 5″;

Устройства ввода		Тачскрин, может работать с клавиатурой и мышью

Дисковое пространство	От 2 Гб

Подключаемые ус-ва		Принтеры чеков

Только на Windows 		Фискальные регистраторы (по USB)

Программные средства, используемые во время испытаний:

Для корректной работы программы необходимо: ОС Windows 7-10, пакет Microsoft Office, доступ в интернет.

Условия проведения испытаний

Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 22261-94. Условия проведения испытаний приведены ниже:

- температура окружающего воздуха, °С - 20 ± 5;

- относительная влажность, % - от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа - от 84 до 106;

- частота питающей электросети, Гц - 50 ± 0,5;

- напряжение питающей сети переменного тока, В - 220 ± 4,4.

Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний

Необходимым и достаточным условием завершения 1 этапа испытаний и начала 2 этапа испытаний является успешное завершение проверок, проводимых на 1 этапе (см. п. «Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний»).

Условием завершения 2 этапа испытаний является успешное завершение проверок, проводимых на 2 этапе испытаний.

Ограничения в условиях проведения испытаний

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

Требования к техническому обслуживанию

Требования к техническому обслуживанию не предъявляются.

Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний

При проведении испытаний заказчик должен обеспечить соблюдение требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.007.0–75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях

Исполнитель письменно извещает заказчика о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний не позднее чем за 14 дней до намеченного срока проведения испытаний.

Заказчик Договором назначает срок проведения испытаний и приемочную комиссии, которая должна включать в свой состав представителей заказчика и исполнителя.

Заказчик письменно извещает сторонние организации, которые должны принять участие в приемо-сдаточных испытаниях.

Заказчик совместно с исполнителем проводят все подготовительные мероприятия для проведения испытаний на объекте заказчика, а так же проводят испытания в соответствии с настоящей программой и методиками.

Заказчик осуществляет контроль проведения испытаний, а также документирует ход проведения проверок в Протоколе проведения испытаний.

Требования к персоналу, проводящему испытания

Персонал, проводящий испытания, должен иметь сертификат подтверждающий его квалифицированность.

Приложения

Приложение А

Методы проведения проверки комплектности программной документации

Проверка комплектности программной документации на программное изделие производится визуально представителями заказчика. В ходе проверки сопоставляется состав и комплектность программной документации, представленной исполнителем, с перечнем программной документации.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности программной документации, представленной исполнителем, перечню программной документации, приведенному в указанном выше пункте.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний - «Комплектность программной документации соответствует (не соответствует) требованиям п. Перечень документов, предъявляемых на испытания настоящего документа».

Протокол испытаний – п. 7  РД 50-34.698-90.

Методы проведения проверки комплектности и состава технических и программных средств

Проверка комплектности и состава технических и программных средств производится визуально представителем заказчика. В ходе проверки сопоставляется состав и комплектность технических и программных средств, представленных исполнителем, с перечнем технических и программных средств настоящего документа.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности технических и программных средств, представленных исполнителем, с перечнем технических и программных средств.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний - «Комплектность технических и программных средств соответствует (не соответствует) требованиям п. Технические средства, используемые во время испытаний настоящего документа».

Приложение Б

Методы проверки выполнения функций добавления: товара, категорий, заказчиков, поставщиков, клиентов в программе

Выполнение указанной функций выполняется согласно п. «Добавление» руководства пользователя.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий пользователя при выполнении данной функции указанному выше подразделу руководства пользователя.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функций удаления: товара, категории со всеми товарами этой категории, всех товаров в программе

Выполнение указанной функции выполняется согласно п. «Удаление» руководства пользователя.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий пользователя при выполнении данной функции указанному выше подразделу руководства пользователя.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функции экспорта отчетов в Excel

Выполнение указанной функции выполняется согласно п. «Прочее» руководства пользователя.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий пользователя при выполнении данной функции указанному выше подразделу руководства пользователя.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функции учета остатков

Проверка считается завершенной в случае если после добавления заказа на определенный товар во вкладке “Остатки” правильно высчитывается оставшийся на складе товар.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функции контроля прибыли

Проверка считается завершенной в случае если после выполнения заказа клиента на вкладке “Прибыль” правильно высчитывается прибыль организации от совершенной сделки.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функции регистрации продаж

Выполнение указанной функций выполняется согласно п. «Регистрация продаж» руководства пользователя.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий пользователя при выполнении данной функции указанному выше подразделу руководства пользователя.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функции учета клиентов

Выполнение указанной функций выполняется согласно п. «Учет клиентов» руководства пользователя.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий пользователя при выполнении данной функции указанному выше подразделу руководства пользователя, а также если на вкладке “Клиенты” корректно отображаются все добавленные клиенты.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».

Методы проверки выполнения функции поддержки 54-ФЗ

Проверка считается завершенной в случае если данное ПО корректно подключается и функционирует с онлайн кассой 54-ФЗ. Все проведенные в кассе операции должны учитываться в программе, будь то продажа или закупка товаров.

По результатам проведения проверки представитель заказчика вносит запись в Протокол испытаний – «п. выполнен».